|  |
| --- |
| **PROJECT CHARTER**  **Gestión de la Configuración y Mantenimiento - Grupo 1** |

**Control de versiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Autor** | **Fecha** |
| 1.0 |  | 28/05/2021 |

**PROJECT CHARTER**

1. **Información del proyecto.**

**1.1. Alcance del proyecto.**

Ecommerce de ventas y reservas.

**1.2. Líder del proyecto.**

Franz Terry Orbezo Rivera.

**1.3. Sponsor.**

Lenis Rossi Wong Portillo.

**1.4. Descripción del proyecto.**

Página Web de ventas y reservas requeridos por el dueño de la empresa mitercerlugar para que los clientes puedan interactuar de manera online con la institución que a sus ves por la web también da a conocer Promociones, venta de franquicias, piqueos, Merchandaising de la marca.

**1.5. Objetivos del proyecto.**

* Desarrollar una página web donde se permita cubrir los requerimientos del negocio para los clientes.
* Poder emplear las buenas prácticas de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Gestión y Configuración del Software a desarrollar.

**1.6. Alcance.**

Obtención del software funcional cubriendo los requerimientos analizados y los cambios solicitados previa evaluación y estimación; cumpliendo los estándares para el desarrollo del mismo.

**1.7. Principales requerimientos.**

* Los clientes obtengan información de la empresa en cualquier momento.
* Los clientes puedan realizar compras y reservas a través de la web,
* Los usuarios podrán loguearse en la web.
* Los usuarios con rol de Cliente podrán publicar mediante una imagen y/o texto el artículo o servicio que demandan.
* Los usuarios con rol Administrador podrán aceptar/denegar las publicaciones hechas por los usuarios Cliente
* Los usuarios con rol Vendedor podrán contestar a las publicaciones mediante una oferta y/o una calificación en la publicación deseada.
* Los usuarios con rol Cliente podrán acceder al detalle de sus publicaciones.
* Los usuarios con rol Cliente podrán ver las ofertas de las publicaciones hechas.

**1.8. Riesgos.**

* Error en las estimaciones de tiempo para el desarrollo de tareas.
* Requerimientos capturados con ambigüedad.
* Incumplimiento en las fechas pactadas para realizar los entregables.
* Fallas en los equipos de los desarrolladores.
* Falta de capacitación en los desarrolladores para las tecnologías escogidas.
* Falta de conocimiento por parte de los usuarios finales
* Falla en el diseño y/o arquitectura.

1. **Recursos involucrados.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Nombre** | **Rol** | **Involucramiento** |
| 1 | Angelo Zamora | Jefe de Proyecto/PM | 100% |
| 2 | Alvaro Díaz | Arquitecto (ARQ) | 100% |
| 3 | Gino Cerda | Backend Developer (BED) | 100% |
| 4 | Perla Peralta | Designer Senior (DS) | 100% |
| 5 | Erick Díaz | Scrum Master (SM) | 100% |
| 6 | Saroff Yataco | Backend Developer (BED) | 100% |
| 7 | José de la Cruz | Frontend Developer (FED) | 100% |
| 8 | Fatima Peves | Systems Analyst (SA) | 100% |
| 9 | Giorgio Gamarra | Frontend Developer (FED) | 100% |

1. **Planificación de actividades**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Rol** | **Semanas** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Generar el Acta de Constitución | PM | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definir Historias de Usuario | PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la arquitectura | ARQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Datos | DBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de prototipos | DS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de funcionalidades | BED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maquetado de prototipos | FED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas | BED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento del software | BED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento de Base de datos | DBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue del software | BED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación del software | PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Entregables**

|  |  |
| --- | --- |
| **Artefacto** | **Fecha estimada** |
| Project Charter | 02/06/2021 |
| Documento de Requerimientos |  |
| Cronograma |  |
| Documento de Retrospectiva |  |
| Modelo de datos |  |
| Scripts |  |
| Software funcional |  |
| Manual de instalación y configuración |  |
| Manual de usuario |  |

1. **Estimación de costos**

El proyecto se estima a desarrollarse durante 14 semanas laborales y 5.5 horas de trabajo por día.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Detalle** | **Monto (S/)** |
| Costos directos | Project Manager | 2 500.00 |
| Database Administrator | 2 500.00 |
| Backend Developer 1 | 2 500.00 |
| Backend Developer 2 | 2 500.00 |
| Frontend Developer 1 | 2 500.00 |
| Frontend Developer 2 | 2 500.00 |
| Designer Senior | 2 500.00 |
| Scrum Master | 2 500.00 |
| Software Architect | 2 500.00 |
| Systems Analyst | 2 500.00 |
| Costos indirectos | Servicio de flujo eléctrico por 14 semanas. | 1 200.00 |
| Licencias de software en general. | 5 200.00 |
| **Costo total estimado** | | 31 400.00 |

1. **Declaración de conformidad**

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente se declara la conformidad y mediante las partes interesadas el 01/06/2021.

|  |  |
| --- | --- |
| Lenis Rossi Wong Portillo  Sponsor | Angelo Zamora Tacilla  Jefe de Proyecto |